Výzva k podání nabídky (dále jen „zadávací dokumentace) v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na stavební práce

v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“) a s Pokyny pro zadávání veřejných zakázek Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod – zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel:

Název zadavatele: 			Obec Holovousy

Sídlo zadavatele: 			Holovousy 39, 508 01  Hořice

IČ: 					00 27 15 51

DIČ:			 		-

Osoba oprávněná jednat: 		Mgr. Martina Berdychová, starostka

Kontaktní osoby: 			Mgr. Martina Berdychová

e-mail: 					ou@holovousy.cz; info@holovousy.cz

telefon:					724 164 674

fax: 					 -----

Zadavatel si Vás dovoluje vyzvat k podání cenové nabídky na akci:

Název veřejné zakázky:

„Komplexní revitalizace veřejných prostranství a budov   obce Holovousy“

OBSAH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

1	Identifikační údaje zadavatele	3

2	Zástupce zadavatele	3

3	Údaje o uchazečích	3

4	Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky	3

5	Předpokládaná hodnota veřejné zakázky	4

6	Termíny plnění zakázky	4

7	Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů uchazeče:	5

7.1	Základní kvalifikační předpoklady	5

7.2	Profesní kvalifikační předpoklady	6

7.3	Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady	7

7.4	Technické a kvalifikační předpoklady	7

8	Zadávací podklady	7

8.1	Technický popis předmětu zakázky	7

8.2	Prohlídka místa plnění	8

8.3	Doplňující informace	8

9	Požadavky na jednotný způsob zpracování cenové nabídky	8

9.1	Struktura podané nabídky	8

9.2	Krycí list nabídky	9

9.3	Doklady prokazující kvalifikaci	9

9.4	Nabídková cena	9

9.5	Závaznost nabídky – prohlášení uchazeče dle §68 odst. 2 zákona	9

9.6	Návrh smlouvy o dílo	9

10	Zadávací podklady	9

11	Místo a doba pro podání nabídek	10

12	Otevírání obálek s nabídkami	10

13	Platební a obchodní podmínky	10

14	Hodnotící kritéria	10

15	Závěrečná ustanovení	11

# Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele: 			Obec Holovousy

Sídlo zadavatele: 			Holovousy 39, 508 01 Hořice

IČ: 					00 271 551

DIČ:			 		-

Osoba oprávněná jednat: 		Mgr. Martina Berdychová, starostka

Kontaktní osoby: 			Mgr. Martina Berdychová

e-mail: 					ou@holovousy.cz

telefon:					724 164 674

fax: 					-------------

# Zástupce zadavatele

Název					Centrum evropského projektování a.s.

Sídlo					Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové

IČ:					27 52 95 76

DIČ:					CZ 27 52 95 76

Zapsána:				v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci 						Králové, oddíl B, vložka 2674

Kontaktní osoby:			Ing. Petr Vlášek; Ing. Irena Janáková

E-mail: 					vlasek@cep-rra.cz, janakova@cep-rra.cz

Telefon:				495 817 825, 495 817 822

Fax:					495 817 848

# Údaje o uchazečích

Uchazeč je povinen vyplnit přílohu č. 1 této zadávací dokumentace.

# Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

Jedná se o veřejnou zakázku na stavební práce a s nimi souvisejícími  restaurátorskými prácemi a dodávkami.

CPV kód: 45453000-7

Zadavatel realizuje projekt s názvem „Komplexní revitalizace veřejných prostranství a budov obce Holovousy“. Tento projekt je spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, prioritní osy 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí, oblasti podpory 2.3: Rozvoj venkova.

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací, restaurátorských prací a dodávek v rámci tohoto projektu, v rozsahu:

- nástavba budovy obecního úřadu Holovousy,

- komplexní revitalizace veřejných prostranství, vč. osazení mobiliáře – obce Holovousy, osady Chodovice a Chloumky,

- veřejné osvětlení obce Holovousy (nasvětlení Mariánského sloupu) a VO Chodovce,

- rekonstrukce obnova požární nádrže a jejího přítoku, vč. jímky – Chloumky,

- restaurátorské práce památkových objektů, jejich částí, soch a sousoší – Holovousy, Chodovice, Chloumky,

- víceúčelové hřiště a skatepark, vč. vybavení,

- dětská hřiště.

Stavby se nachází v kat. území Holovousy v Podkrkonoší – osada Chodovice a Chloumky nemá samostatná k.ú.

Investor : Obec Holovousy, Holovousy 39, 508 01 Hořice

Technická specifikace předmětu zakázky je uvedena v samostatné příloze

Předmětem této veřejné zakázky není:

- vybavení obecního úřadu a vybavení obecního úřadu technikou

- generální rekonstrukce varhan

- vybavení kostela

- restaurování oltáře, oltářního obrazu a 4 plastik kazatelny

# Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Celková maximální hodnota veřejné zakázky je  16 491 500,- Kč bez DPH.

# Termíny plnění zakázky

- předpokládaný termín zahájení prací: 				říjen 2009

- nejzazší termín dokončení prací: 		září 2011

Termín plnění části zakázky - Rekonstrukce a nástavba budovy Obecního úřadu Holovousy : říjen 2009 – květen 2010 – tento termín je závazný.

# Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů uchazeče:

Uchazeči musí v souladu se ZVZ, v platném znění předložit pro splnění kvalifikačních předpokladů následující dokumenty:

## Základní kvalifikační předpoklady

Základních kvalifikačních předpoklady dle § 53 ZVZ splňuje uchazeč:

- který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště;

- který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště;

- který nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu;

- vůči jehož majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurz zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů;

- který není v likvidaci;

- který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;

- který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;

- který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele.

Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů formou čestného prohlášení, které bude členěno dle výše uvedených požadavků. Toto čestné prohlášení uchazeč doloží, jde-li o právnickou osobu, za statutární orgán nebo všechny členy statutárního orgánu. Podává-li nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím organizační složky, doloží uchazeč čestné prohlášení za vedoucího organizační složky, jakož i za statutární orgán nebo všechny členy statutárního orgánu zahraniční osoby. Pokud některé úkony má činit za uchazeče statutárním orgánem pověřený zástupce, doloží uchazeč čestné prohlášení za tohoto pověřeného zástupce, jakož i za statutární orgán nebo všechny členy statutárního orgánu této osoby.

## Profesní kvalifikační předpoklady

Profesní kvalifikačních předpoklady dle § 54 ZVZ:

- Uchazeč prokazuje předložením výpisu z obchodního rejstříku, či výpisu z jiné evidence, pokud je v ní zapsán v originále nebo úředně ověřené kopii ne starší 90 dnů.

- Uchazeč prokazuje předložením dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu plnění zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění (tzn. stavební práce, restaurátorské práce a dodávky) či licence v originále nebo úředně ověřené kopii.

## Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady

Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady dle § 55 ZVZ:

- Uchazeč prokazuje předložením ověřené kopie pojistné smlouvy jejímž předmětem je pojištění  odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě v minimálním rozsahu 17 000 000 Kč.

## Technické a kvalifikační předpoklady

Technické kvalifikační předpoklady dle § 56 ZVZ:

- Uchazeč prokazuje předložením seznamu alespoň 3 stavebních prací obdobného charakteru a finančního rozsahu (tj. nástavby a modernizace budov v hodnotě min. 5 000 000,- Kč bez DPH; revitalizace veřejných prostranství – 5 000 000,-Kč bez DPH; restaurování památkových objektů, zejména restaurování soch, sousoší a kamenných pískovcových prvků na těchto objektech – 1 000 000,- Kč bez DPH; rekonstrukce a odbahnění vodních nádrží a rybníků – 3 000 000,- Kč bez DPH), které realizoval v posledních 5 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí, jehož přílohou bude:

a) osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, nebo

b)  osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo

c)  čestné prohlášení dodavatele, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli.

Zadavatel si vyhrazuje právo vyžádat si doplňující informace o uchazeči.

# Zadávací podklady

Podkladem pro vypracování cenové nabídky je tato zadávací dokumentace.

## Technický popis předmětu zakázky

Technický popis předmětu veřejné zakázky je připojen v samostatné příloze č. 2:

Podmínkou pro realizaci nástavby a rekonstrukce budovy Obecního úřadu je  zachovat v částečném provozu místnost  knihovny se vstupem pouze z návsi a bez soc.zařízení.

Závazný je termín plnění pro Rekonstrukci a nástavbu budovy Obecního úřadu Holovousy, který je od 10/2009 do 5/2010.

## Prohlídka místa plnění

Prohlídka místa stavby bude umožněna zájemcům dne 21. 9. 2009 od 9:00 hod po předběžné registraci u zástupce zadavatele. Registraci probíhá po telefonické dohodě u zástupce zadavatele (Ing. Petra Vláška).

## Doplňující informace

Žádosti o poskytnutí dodatečných informací ze strany uchazečů musí být doručeny písemně nebo e-mailem zástupci zadavatele (telefonické dotazy nebudou akceptovány!!).

Zástupce zadavatele přijme žádosti o dodatečné informace, pokud mu budou doručeny nejpozději 5 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. zástupce zadavatele poskytne dodatečné informace nejpozději do 3 dnů po doručení žádosti. Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti doručí zástupce zadavatele i všem ostatním uchazečům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kteří byli vyzvání k podání nabídky.

# Požadavky na jednotný způsob zpracování cenové nabídky

- Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě, podepsána oprávněným zástupcem uchazeče.

- Nabídka bude odevzdána ve vytištěné, pevně spojené podobě tak, aby bylo zabráněno ztrátě či výměně jednotlivých listů nabídky. Veškeré části nabídky budou po spojení tvořit jeden celek. Takto spojená nabídka bude opatřena přelepkou s razítkem. Strany budou očíslovány.

- Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

- Nabídka uchazeče se podává písemně v uzavřené obálce s výzvou „NEOTEVÍRAT!“. Tato obálka bude zřetelně označena nápisem: „Komplexní revitalizace veřejných prostranství a budov obce Holovousy“.

- Nabídka bude předložena v  jednom originálním vyhotovení a v jedné kopii odpovídající originálu, tj. tato kopie bude taktéž odevzdána ve vytištěné, pevně spojené podobě tak, aby bylo zabráněno ztrátě či výměně jednotlivých listů.

## Struktura podané nabídky

Nabídka bude zpracována v následující struktuře ( včetně dodržení číslování kapitol ).

## Krycí list nabídky

Pro zpracování Krycího listu nabídky uchazeč závazně použije vzor Krycího listu nabídky ( tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace) a chybějící požadované údaje do něj doplní. Takto vyplněný Krycí list nabídky podepíše a vloží jako první list do nabídky.

Celková nabídková cena uvedená v Krycím listu bude obsahovat veškeré náklady na splnění zakázky za celou dobu plnění veřejné zakázky. Celková nabídková cena bude stanovena jako cena „nejvýše přípustná“.

## Doklady prokazující kvalifikaci

Požadavky na prokázání kvalifikace v sekci 7 zadávací dokumentace.

## Nabídková cena

Nabídková cena musí být uvedena jako cena nejvýše přípustná, včetně dopravy do místa plnění a dalších vedlejších nákladů v celkovém členění bez DPH a s DPH.

Celková cena bude doložena nabídkovým rozpočtem, který dodavatel zpracuje formou položkového rozpočtu v členění dle výkazu výměr u projektové dokumentace.

Uchazeč odpovídá za kompletnost poskytovaných činností a je povinen i veškeré činnosti, které nejsou výslovně uvedeny a souvisí s předmětem plnění, 	zahrnout do ceny. Nabídková cena musí být platná až do celkového dokončení díla.

## Výkaz výměr

Uchazeč povinně vyplní přílohu č. 3 této zadávací dokumentace (výkaz výměr) a vloží jej do nabídky a to i v elektronické podobě (tzn. na CD)

## Závaznost nabídky – prohlášení uchazeče dle §68 odst. 2 zákona

Pro toto prohlášení uchazeč závazně použije vzor, který tvoří přílohu č. 4 této zadávací dokumentace.

## Návrh smlouvy o dílo

Uchazeč vloží do nabídky podepsaný návrh smlouvy o dílo. Závazný návrh této smlouvy tvoří přílohu č. 5 této zadávací dokumentace.

# Zadávací podklady

Podkladem pro vypracování cenové nabídky je tato zadávací dokumentace a projektová dokumentace, která je přiložena v elektronické podobě.

# Místo a doba pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 1. 10. 2009 v 9:00 hodin. Všechny nabídky musí být doručeny zástupci zadavatele do skončení lhůty pro podání nabídky.

Nabídky se podávají na doručovací adrese zástupce zadavatele:

Centrum evropského projektování a.s.

Ing. Petr Vlášek

Soukenická 54

Hradec Králové

500 03

Nabídky lze podávat písemně prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně v pracovní dny od 8:00 do 15:00 hodin v kanceláři zástupce zadavatele.

# Otevírání obálek s nabídkami

Obálky s nabídkami uchazečů budou otevírány dne 1. 10. 2009  v 11:00 hod na obecním úřadě v sídle zadavatele (Holovousy 39).

# Platební a obchodní podmínky

Viz. příloha č. 5

# Hodnotící kritéria

Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky.

Dílčími hodnotícími kritérii jsou:

1) Celková cena s váhou 70 %

2) Doba provedení prací v měsících s váhou 10 %

3) Délka záruční doby v měsících s váhou 20 %

poznámka:  dodavatel je povinen zachovat alespoň minimální požadovanou délku záruční doby 60 měsíců.

Pro hodnocení nabídek bude použita bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího hodnotícího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího hodnotícího kritéria.

Pro dílčí hodnotící kritérium „nabídková cena“ získá nejnižší nabídková cena 100 bodů 	a každá další hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a 	poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

Pro dílčí hodnotící kritérium „délka provedení prací v měsících“ získá nejnižší nabídka 100 bodů a každá další hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

Pro dílčí hodnotící kritérium „délka záruční doby v měsících“ získá nejvyšší nabídková cena 100 bodů a každá další hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky.

Bude-li hodnotící komise považovat hodnotu jiného dílčího kritéria, než je cena, za zjevně nepřiměřenou, výše uvedený postup nepoužije a nabídce v rámci tohoto kritéria přiřadí 0 bodů. Tento postup je hodnotící komise povinna odůvodnit ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek.

Hodnocení podle bodovací metody bude provedeno tak, že jednotlivá bodová 	ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií se vynásobí příslušnou vahou daného kritéria.

Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek se stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty.

# Závěrečná ustanovení

- Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace o uchazeči z veřejně dostupných zdrojů.

- Zadavatel upozorňuje na právo zrušit toto zadávací řízení dle § 84 ZVZ.

- Náklady na vypracování nabídky zadavatel nehradí. Předložené nabídky zadavatel nevrací.

- Zadavatel nepřiznává uchazeči právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení. Rovněž zadavatel nepožaduje poplatky za to, že se uchazeč může o veřejnou zakázku ucházet.

- Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit uchazeče z důvodu nesplnění zadávacích podmínek pokud nedoloží dokumenty dle sekce 7 v předepsaném rozsahu a formě, a nabídka bude zpracována v rozporu s body 5,  8 a 9 zadávací dokumentace.

- Zadavatel nepřipouští varianty nabídek

V Hradci Králové dne 10. 9. 2009		  ……………………………………

Ing. Iva Krunčíková

zástupce zadavatele

Přílohy:

Příloha č. 1: Krycí list nabídky

Příloha č. 2: Technický popis

Příloha č. 3: Výkaz výměr

Příloha č. 4: Čestné prohlášení v souladu s §68 odst. 2 zákona

Příloha č. 5: Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 6: CD s projektovou dokumentací v elektronické podobě